广东开放大学一号楼12层改造工程

招

标

文

件

二 〇 一 五 年 六 月

- 投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东开放大学现对一号楼12层办公室改造项目进行校内招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

（一）项目描述和内容概要

需求单位：广东开放大学；

项目内容：广东开放大学一号楼12层改造工程；

项目地址：广州市下塘西路1号；

报价要求：23.61万元（最高限价）。

（二）投标人资质要求

1.具有合法的经营资质提供营业执照、税务登记证（投标时提供复印件，并加盖单位公章）；

2.近三年内没有经营中的违法行为（提供无违法承诺书）；

3.建筑装修装饰工程专业承包叁级或以上（投标时提供证书复印件，并加盖单位公章）；

4.本项目不接受联合体投标；

5.本项目只接受已报名登记的供应商投标。

（三）报名及采购文件获取

公告时间：2015年6月30日——2015年7月6日；

报名时间：2015年6月30日——7月5日工作日上午9:00—11:00，下午14:30—16:00；

报名地点：广州市下塘西路1号广东开放大学（广东理工职业学院）1号楼408，联系人盛老师，电话020-83504809；

注意事项：报名者须带备营业执照复印件、建筑装修装饰工程专业承包复印件、本人身份证及身份证复印件现场报名并获取招标文件，没报名的不接受投标。

监督部门：广东理工职业学院监察处，电话020-83573870。

（四）开标时间与程序

投标文件递交时间：2015年7月7日9:00--9:30，投标截止及开标时间7月7日9:30（注：若报名不足3家，投标截止及开标时间将延期），地点：广州市下塘西路1号广东开放大学（广东理工职业学院）2号楼201会议室。

（五）招标文件下载

www.gdrtvu.edu.cn/www.gdpi.edu.cn 招标公告。

- 供应商资质要求

（一）具有合法的经营资质提供营业执照、税务登记证（投标时提供复印件，并加盖单位公章）；

（二）近三年内没有经营中的违法行为（提供无违法承诺书）；

（三）建筑装修装饰工程专业承包叁级或以上（投标时提供复印件，并加盖单位公章）；

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）本项目只接受已报名登记的供应商投标。

- 递交资料要求

（注：下划线字体缺少的将严重扣分甚至取消资格）

（一）供应商提供以下资料并加盖公章：

投标文件一正四副，目录清晰，包含营业执照，税务登记证，建筑装修装饰工程专业承包叁级或以上，资质文件，法定代表人（负责人）证明书（附件1）及授权委托书（附件2）、有效审查自查表（附件3），分数自评对照表（附件4），投标报价表（附件5），最终报价表（附件9），服务方案及承诺等内容（注：各证明书、授权书中要求代表签字的，法人代表签署位置可手签或私章，授权代表签署位置必须手签）

（二）资质文件包含但不限于：

1.主要客户及近三年来（2013年至今，以合同签订日为准）承担的主要项目情况及同类业绩。同类业绩要求承接在广东省内20万元以上装修工程项目，提供合同、验收等资料

2.近3年来没有发生经营中的违法行为及经济纠纷（提供承诺书）

3.项目负责人声明（附件10）（资格证、其它资格证书、社保情况等）

4.项目人员（资格证、其它资格证书、社保情况等）

四、用户需求

（一）项目内容

一号楼12层办公室改造工程。

1.铲除１２０１-１２０５房原铝合金间墙。

2.用轻质砖将１２０１-１２０５改为７间办公室及１间杂物房。

3.新砌墙面水泥沙浆抹灰。

4.办公室地面水泥沙找平

5.办公室铺复合木地板。

6.办公室铺复合木地脚线。

7.办公室吊600*600铝扣板天花。

8.办公室墙身扇灰油ICI。

9.办公室安装实木门(橡木)含门锁、把手等五金配件。

10.办公室铺大理石门拦石。

11.办公室窗台铺大理石。

12.每间办公室 安装3*20W光管盘２盏。

13.每间办公室安装12寸排气扇１台。

14.每间办公室安装二三插座６个。

15.每间办公室安装电脑网口2个，电话插座1个。

16.每间办公室安装空调插座1个。

17.每间办公室及杂物房开关箱1个，40A2P空漏1个，20A2P空开3个。

18.总电箱至每间办公室更换6平方主源线。

19.杂物房安装安装４０W光管。

20.办公室安装隔音铝合金窗。

（二）服务要求

1.本工程最高总限价为：23.61万元，为总价包干（含机械进场、退场、税金等费用；总价不予调整，投标人需考虑人材机单价市场变化风险；中标人应在施工前向招标人出具方案图纸及规划并经得招标人同意后严格按图施工）。

2.项目中标结果公告之后7个日历日内与招标人落实好施工相关事宜，在合同签订后20个日历日内完成工程全部施工并交付招标人。

3.项目自验收合格之日起提供不低于1年的免费保修服务。

（三）工程量清单（清单仅供参考之用，中标人须根据现场实际情况及招标人要求适当调整）：

| 序号 | 工程或费用名称 | 产品品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除铝合金间墙（含余泥外运） |  | m 2 | 168 |
| 2 | 砌筑12砖墙 |  | m 2 | 230 |
| 3 | 墙身水泥沙浆底层抹灰 |  | m 2 | 460 |
| 4 | 房间地面水泥沙找平 |  | m 2 | 192 |
| 5 | 房间铺复合木地板 | 金福 | m 2 | 192 |
| 6 | 房间铺复合木地脚线 |  | m | 158 |
| 7 | 房间吊600*600铝扣板天花 |  | m 2 | 192 |
| 8 | 房间墙身扇灰油ICI |  | m 2 | 460 |
| 9 | 房间安装实木门(橡木)含门锁、把手等五金配件 |  | 套 | 8 |
| 10 | 铺大理石门拦石 |  | 条 | 8 |
| 11 | 窗台铺大理石 |  | m 2 | 15 |
| 12 | 房间安装3*20W光管盘(含庆丰电线，联塑线管) | 三雄 | 盏 | 28 |
| 13 | 房间安装12寸排气扇(含庆丰电线，联塑线管) | 正野 | 个 | 8 |
| 14 | 房间二三插座(含庆丰电线，联塑线管) | 松本 | 位 | 42 |
| 15 | 房间电脑、电话插座(含庆丰电线，联塑线管) | 松本 | 位 | 24 |
| 16 | 房间空调插座(含庆丰电线，联塑线管) | 松本 | 位 | ７ |
| 17 | 房间开关箱(含40A2P空漏1个，20A2P空开3个) | 施耐徳 | 套 | 8 |
| 18 | 总电箱至房间6平方主源线(含联塑线管) | 庆丰 | m | 450 |
| 19 | 房间安装４０W光管含庆丰电线，联塑线管) | 三雄 | 盏 | １ |
| 20 | 房间安装隔音铝合金窗 | 广铝 | m 2 | 55 |

备注：主材须提供产品合格证，材料使用前，须经招标人认可并定板定样。

（四）踏勘现场

投标人自行踏勘，费用自理，现场联系电话：020-83573940（杨处）。

五、付款方式

签订合同,材料进场开工后支付中标价的30%作为备料款,最后经甲方验收合格结算经审定后，付至结算总价的95%，保修期满后如无质量问题付清剩下的5%。

六、评标定标原则

（一）投标文件的有效性审查。由评标委员会根据招标文件中《有效性审查表》（附件6）对各投标人的投标文件进行审查，并对通过有效性审查的投标人进行投标评审打分，打分标准见《综合评分表》（附件7）。

（二）唱标及有效性审查后若出现只有两家合格投标人的情况，招标人将根据实际情况对两家合格的投标人进行竞争性谈判，《综合评分表》（附件7）将不再评分，在谈判后投标人授权代表在《最终报价表》（附件9）上分别写上最终报价（最终报价不得高于上一次报价）。

（三）投标的排名。按评标分数从高到低确定排名先后次序，即评分最高的为第一名，依次类推。得分相同的投标文件，由评标委员会确定其排序的先后（根据企业资质等级以和同类业绩等情况进行判定）。

（四）评标结束后，评标委员会推荐前3名依次为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人，若出现中标候选人放弃或弄虚作假、不能正常履约等无效情况的则中标人依次顺延。

六、中标公告

（一）评标完成后由招标人在招标人网站发布中标公告。注：中标结果以中标公告为准，请投标人自行查看，中标通知书不另行发放，需要中标通知书的请在中标公告发出之日起3个工作日内书面提交招标人，投标人自行领取（需要邮寄的费用由投标人自行承担）。

（二）对评标结果有疑问的应当在中标公告发出后3个工作日内以书面方式提交给招标人。

七、投标文件原件核查

招标人有权对投标人的投标文件提出原件核查，中标人须接到投标人原件核查通知之日起3个工作日内提供原件核查。

附件1

# 法定代表人/负责人证明书

现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：        签发日期：       单位：        （盖章）

附：代表人性别：       年龄：     身份证号码：

营业执照号码：                    经济性质：

经营范围：

注：若分公司投标则总公司法人代表证明书及分公司负责人证明书均须提供，并提供附件11。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

附件2

# 法定代表人授权委托书

致：广东开放大学

兹授权我单位（授权代表名称）为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：就（项目名称）投标及参加项目谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：          （盖章）

法定代表人              （签名）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：

职务：                  身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、授权代表若非投标单位员工（以社保记录为准）请须补充说明见附件8。

代理人身份证复印件

附件3

有效审查自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价表 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 准入条件 | 合格投标人资格条件 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 其他要求 | 按递交资料要求中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 投标人的合格性 | 参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定且报价不高于招标限额的 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |

附件4

分数自评对照表

| 评审分项 | 评审细则 | 响应文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |

注：本表由投标人自行填写，留空招标人可视为不响应将严重扣分。

附件5

投标报价表

致：  广东开放大学

我方愿以总价人民币         元（大写：            元）承担本项目的项目。参考清单报价如下：

| 序号 | 工程或费用名称 | 产品品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除铝合金间墙（含余泥外运） |  | m 2 | 168 |  |  |
| 2 | 砌筑12砖墙 |  | m 2 | 230 |  |  |
| 3 | 墙身水泥沙浆底层抹灰 |  | m 2 | 460 |  |  |
| 4 | 房间地面水泥沙找平 |  | m 2 | 192 |  |  |
| 5 | 房间铺复合木地板 | 金福 | m 2 | 192 |  |  |
| 6 | 房间铺复合木地脚线 |  | m | 158 |  |  |

.

.

.

（请投标人自行补全）

我方对本项目招标文件所提要求完全响应（注：如有不响应的请把不能响应的条款列出）。

在签署合同协议书之前，本投标书将构成约束我们双方的契约。

投标人(单位公章)：

法定代表人：（签名）

授权代表（签名）：

日     期：         年       月        日

附件6

有效性审查表

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封完好加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全、字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证、建筑装修装饰工程专业承包资质、有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 招标文件要求必须求提供的材料 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 招标文件要求的供应商资质要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件没有出现投标报价矛盾且报价没有超出限额 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无招标人无法接受的条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |

注：1.“是否通过评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2. 每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为“不通过”。

3.表中全部条件满足为“通过”。

4.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标是否通过符合性审查。

唱标及有效性审查后若出现只有两家合格投标人的情况，采购人将根据实际情况对两家合格的投标人进行竞争性谈判，附件7将不再评分，在谈判后投标人授权代表在附件９上分别写上最终报价（最终报价不得高于上一次报价）。

附件7

综合评分表

| 类 别 | 分数 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、企业资质 | 5 | 横向对比各投标人获得的各项资质及奖项，最优的得5分，良4-3分，中2分，差1分 |
| 二、同类业绩 | 15 | 2013年1月1日至今（以合同签订日期为准）广东省内内20万元以上的装修工程。仅合同每项得1分，提供合同及验收文件每项得3分。 |
| 三、项目人员 | 5 | 项目负责人有中级或以上技术职称且能提供本单位社保证明得2分。 |
|  |  | 项目负责人以外拟投入的人员横向对比，优3分，良2分，中1分，差0分。 |
| 五、项目措施及方案 | 30 | 项目施工方案对比，施工方案有完整、有针对性，优的得15-12分，良11-8分，中7-4分，差3-1分。 |
|  |  | 项目管理及安全措施对比，优的得15-12分，良11-8分，中7-4分，差3-1分。 |
| 六、招标文件响应情况 | 5 | 每负偏1项扣2分，直至扣完。 |
| 七、报价 | 40 | 项目报价得分（各有效投标供应商的报价中，取最低者作为基准价，各供应商报价为评标价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评标价）×40） |
| 合计得分 | 100 |  |

附件8

非投标人本单位在职职工参加招投标活动的说明

致：广东开放大学

兹授权             为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，       非本单位职工，其就职于         ，任职          。授权其代理的原因如下：

1、

2、

3、

（授权代表姓名） 其权限是：就（项目名称）投标及参加项目谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。过程中一切法律责任由本公司承担，公司法人代表（签字）       。

注：对非投标人本单位在职职工参加招投标活动说明原因不合理的或法人代表签字存在造假的，招标人有权否决其投标资格

投标人(单位公章)：

法定代表人（签名）：

日     期：         年       月        日

注：投标人本单位在职职工投标可不填本表（以社保为准）

附件9

最终报价表

致： 广东开放大学

我方同意（项目名称）唱标及有效性审查后若出现只有两家合格投标人的情况，招标人对两家合格的投标人进行竞争性谈判。

我方愿以总价人民币         元（大写：            元）承担本项目的任务，其中编制项目建议书费用为人民币      元（大写：        元），编制项目可行性研究报告费用为人民币      元（大写：        元）。

我方对本项目招标文件所提要求完全响应。

在签署合同协议书之前，本报价表将构成约束我们双方的契约。

投标人(单位公章)：

法定代表人（签名）：

授权代表（签名）：

日     期：         年       月        日

注：本表在与招标人代表谈判前“总价”、“授权代表（签字）”两项请留空，其它项请填写（盖章）完整。

附件10

# 项目负责人声明

致：广东开放大学

兹任命我单位（项目负责人名称）为我方项目负责人，其权限是：负责（项目名称）实施的相关事宜。

授权单位：          （盖章）

法定代表人/负责人：              （签名）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：项目负责人性别：        年龄：

职务：                  身份证号码：

联系电话：

附：

1、项目负责人资格证书。

2、项目负责人身份证复印件。

3、社保证明

附件11

总公司授权委托书

致：广东开放大学

兹授权         分公司参与         项目投标、谈判、合同签署、项目实施、售后服务等相关事宜，过程中一切法律责任由本公司承担。

投标人(单位公章)：

法定代表人（签章）：

分公司负责人（签名）：

授权代表（签名）：

日     期：         年       月        日